Профсоюзная ул., вл.116

(Первая линия)

2005 г. – 2009 г.

- поручение мэра города Москвы о предоставлении земельного участка

- ГЗК (Городская земельная комиссия) – решение о предоставлении земельного участка

- Акт резервирования земельного участка 0,37 га

- получение положительных согласований и заключений, выпуск ИРД (исходно-разрешительной документации) на 5416 кв.м и 0,37 га

- выпущен АРИ (акт разрешенного использования) на 5416 кв.м и 3,37 га

- заключен договор аренды земельного участка 0,37 га, поставленный на кадастровый учет, действующий

2009 г. – 2011 г.

- Арбитражный суд, иск о признании бездействия правительства Москвы, все три инстанции приняли сторону истца (инвестора). Решение: «Исправить допущенные нарушения прав заявителя и предоставить в аренду участок на пять лет для проектирования и строительства»

2012 г. – 2013 г.

- Городская земельная комиссия Собянина С.С. Решение: «Предоставить земельный участок для проектирования и строительства на 2761 кв.м и 0,37 га».

- Проект ГПЗУ на 2761 кв.м и 0,37 га

- расчет независимой оценки права выкупа аренды земли на 49 лет 68 млн. 500 тыс. рублей

- подписан договор аренды земельного участка для проектирования и строительства на 2761 кв.м и 0,37 га и находится на согласовании в ДГИ.

- после подписания договора аренды земли и оплаты выкупа аренды на 49 лет будет выдано распоряжение ДГИ (департамента городского имущества г.Москвы) и ГПЗУ

- после окончания строительства и ввода в эксплуатацию автоматически будет перезаключен договор аренды земли на 49 лет.

Также отсутствует любого рода доля города, сняты все обременения, отсутствуют све подземные коммуникации в границе участка. Все необходимые для подключения коммуникации проходят по границе участка.

Возможно увеличение объема строительства до 5416 кв.м по ИРД, АРИ и решению суда.

По ПЗЗ (проект землепользования и застройки, закона г.Москвы) возможно строительство 7000 кв.м.

Компания была создана для реализации проекта строительства торгово-офисного центра, не вела и не ведет коммерческой деятельности, действует упрощенная система налогообложения, задолженностей по налогам и другим финансовым обязательствам отсутствует.